2019年度益阳市水利局及所属单位部门

整体支出绩效自评报告

根据《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件精神，我单位成立绩效评价工作组，对市水利局及所属单位2019年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体概况

市水利局为市人民政府工作部门，主要负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护，水旱灾害防治以及市防汛抗旱指挥部日常工作等。我局现有人员编制323人（其中：行政编制29人、参公人员32人，事业编制人员262人），截止2019年底，实有在职人员307人【其中行政编制29人、事业编制278人（含参公人员23人、财政补助事业人员255人）】，年末其他（分流）人员38人。局机关内设办公室等10个科室、下设水旱灾害防御事务中心等10个事业站室共103人纳入局机关统一核算，市城市防洪工程管理处、市防汛抗旱物资储备中心等10个事业单位单独核算。

- 部门整体支出绩效目标：

1、全力推进河长制湖长制工作。确保重要江河湖泊水功能区水质达标率达到93.5%以上。开展联合执法集中行动，从严查处打击涉砂违法行为，确保采砂秩序总体可控；要强化水域岸线管理，全面开展全市河湖管理范围划界，加快完成流域面积在50平方公里以上河流及常年水面面积在1平方公里以上湖泊的管理范围划定工作；要按照国家小水电清理整改要求，按时按质完成整改任务。

2、持续实施水利基础设施薄弱环节建设。扎实推进洞庭湖三垸蓄滞洪区安全工程、洞庭湖北部地区分片补水工程、兰溪河引水工程、大湖坪水库等重点项目建设；积极推进防洪薄弱环节治理三年行动，加快中小河流治理、病险水库除险加固、重点区域排涝能力建设、沟渠塘坝清淤疏浚等薄弱环节治理，完成治理中小河流37.3公里、除险加固小型水库24座、建设中型灌区4处、疏浚沟渠4015公里、清淤塘坝1691处；按期保质完成2019年重点民生实事巩固提升农村饮水安全人口6.39万人任务，自来水普及率达到88%以上。

3、加强重点风险防控，切实抓好防汛抗灾工作。修订完善各类防汛抗旱预案；加大物资器材增储力度；加快推进水利工程建设扫尾；突出抓好水毁工程修复、堤垸朝天口工程、病险水库加固工程等项目的建设进度，确保安全度汛；加强非工程防御体系建设；精准绘制“防汛抗灾四张图”；抓好防汛抢险队伍建设等。

二、部门整体支出使用管理情况

（一）决算收支情况

1、决算收入情况：2019年，市水利局及所属单位部门决算总收入8187.78万元，其中财政拨款8126.02万元，其他收入61.76万元。详情如下（表一）：

表一：市水利局及所属单位决算收入情况

（单位：万元）

| 单位名称 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市水利局机关 | 2668.66 |  |  | 2668.66 |
| 城市防洪工程管理处 | 724.99 |  |  | 724.99 |
| 防汛抗旱物资储备中心 | 569.96 |  | 5.26 | 575.22 |
| 西流湾电排管理站 | 498.45 |  |  | 498.45 |
| 砂石市场管理办公室 | 245.49 |  | 5 | 250.49 |
| 明山电排管理站 | 903 |  |  | 903 |
| 大东口电排管理站 | 322.55 |  |  | 322.55 |
| 大通湖区水管委 | 1202.19 |  | 29.5 | 1231.69 |
| 灌溉试验中心站 | 102.29 |  | 12 | 114.29 |
| 梓山村水库管理处 | 359.02 |  |  | 359.02 |
| 黄茅洲大闸塞阳河管理所 | 529.42 |  | 10 | 539.42 |
| 合 计 | 8126.02 |  | 61.76 | 8187.78 |

2．决算支出情况：2019年，市水利局及所属单位部门决算总支出8971.9万元，其中基本支出6268.77万元（人员经费4046.32万元、日常公用经费4925.58万元），占比69.87%；项目支出2703.13万元，占比30.13%。详情如下（表二）：

表二：市水利局及所属单位决算支出情况

（单位：万元）

| 单位名称 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益阳市水利局 | 2150.08 | 1100.56 |  | 3250.64 |
| 城市防洪工程管理处 | 816.37 |  |  | 816.37 |
| 防汛抗旱物资储备中心 | 141.9 | 432.48 |  | 574.38 |
| 西流湾电排管理站 | 653.63 |  |  | 653.63 |
| 砂石市场管理办公室 | 264.16 |  |  | 264.16 |
| 明山电排管理站 | 857.2 |  |  | 857.2 |
| 大东口电排管理站 | 256.66 |  |  | 256.66 |
| 大通湖区水管委 | 157.79 | 1097.47 |  | 1255.26 |
| 灌溉试验中心站 | 129.56 | 25 |  | 154.56 |
| 梓山村水库管理处 | 359.02 |  |  | 359.02 |
| 黄茅洲大闸塞阳河管理所 | 482.4 | 47.62 |  | 530.02 |
| 合 计 | 6268.77 | 2703.13 |  | 8971.9 |

（二）基本支出使用管理情况

2019年，市水利局及所属单位基本支出预算3539.31万元，年中追加1396.33万元，上年结转926.12万元，决算6268.77万元（详见基础数据表三、四）。

表三：2019年基本支出预算情况

单位：万元

| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 2936.79 | 200.39 | 3137.18 |
| 商品和服务支出 | 504.83 | 1086.8 | 1591.63 |
| 对个人和家庭补助 | 97.69 | 109.14 | 206.83 |
| 合 计 | 3539.31 | 1396.33 | 4935.64 |

表四：2019年基本支出预算执行情况

单位：万元

| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 3137.18 | 3723.86 | -586.68 |
| 商品和服务支出 | 1591.63 | 2195.64 | -604.01 |
| 对个人和家庭补助 | 206.83 | 322.46 | -115.63 |
| 其他资本性支出 | 0 | 26.82 | -26.82 |
| 合 计 | 4935.64 | 6268.77 | -1333.13 |

（三）项目支出使用管理情况

2019年，市水利局及所属单位项目支出预算1319.76万元，年中追加2524.5万元，决算3844.26万元，主要实施五七河治理、北部补水工程、河长制湖长制及防汛等项目。明细情况如下：

表五：2019年项目支出预算情况

单位：万元

| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排渍水费 | 691.76 | -102 | 589.76 |
| 直属水管单位工程运行维护费 | 195 | -13 | 182 |
| 水资源费（弥补机关公用经费不足） | 130 | -19.5 | 110.5 |
| 水土保持费（弥补事业单位公用经费不足） | 40 | -40 |  |
| 重点水利建设项目管理经费 | 100 | -15 | 85 |
| 河长制工作小组办公经费 | 100 | -9 | 91 |
| 山洪灾害防治项目 |  | 330 | 330 |
| 水利行业业务管理 |  | 190 | 190 |
| 大通湖流域综合治理补助 |  | 70 | 70 |
| 泵站维修养护 |  | 50 | 50 |
| 大东口闸应急处险 |  | 50 | 50 |
| 黄茅洲大闸应急处险 |  | 50 | 50 |
| 北部补水工程经费 |  | 340 | 340 |
| 防汛专项 |  | 423.5 | 423.5 |
| 西流湾污水提升泵站经费 |  | 265 | 265 |
| 转移支付 |  | 100 | 100 |
| 其他 | 63 | 174.5 | 237.5 |
| 合 计 | 1319.76 | 1844.5 | 3164.26 |

表六：2018年项目支出预算执行情况

单位：万元

| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排渍水费 | 589.76 | 572.63 | 17.13 |
| 直属水管单位工程运行维护费 | 182 | 164.92 | 17.08 |
| 水资源费（弥补机关公用经费不足） | 110.5 | 6.85 | 103.65 |
| 重点水利建设项目管理经费 | 85 | 4.01 | 80.99 |
| 河长制工作小组办公经费 | 91 | 87.55 | 3.45 |
| 山洪灾害防治项目 | 330 | 328.15 | 1.85 |
| 水利行业业务管理 | 190 |  | 190 |
| 大通湖流域综合治理补助 | 70 | 38.18 | 31.82 |
| 泵站维修养护 | 50 |  | 50 |
| 大东口闸应急处险 | 50 | 48.58 | 1.42 |
| 黄茅洲大闸应急处险 | 50 | 47.62 | 2.38 |
| 北部补水工程经费 | 340 |  | 340 |
| 防汛专项 | 423.5 | 407.06 | 16.44 |
| 西流湾污水提升泵站经费 | 265 | 265 | 0 |
| 转移支付 | 100 | 96.24 | 3.76 |
| 其他 | 237.5 | 144.8 | 92.7 |
| 合 计 | 3164.26 | 2211.59 | 952.67 |

（四）部门“三公”经费使用管理情况。我局制定了财务管理和公务用车管理制度，明确了公务接待管理部门以及接待范围、标准、审批程序等。同时，加强了车辆出行、用油、维修、保险、停放等日常管理，实行统一调度、分车核算。2019年，水利局及所属单位“三公”经费预算为166.1万元，决算支出为70.42万元，比预算节约95.68万元，为预算的42.4%；比上年同期减少31.32万元，下降30.78%。

2019年度，市水利局及所属单位“三公”经费使用情况如下表：

表七：

单位：万元

| 项目 | 2019年决算数 | 2019年预算数 | 比预算增减数 | 2018年决算数 | 比上年增减数 | 增减% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三公经费合计 | 70.42 | 166.1 | -95.68 | 101.74 | -31.32 | -30.78 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | -7.16 | -100.00 |
| 公务用车运行及购置 | 48.87 | 72.00 | -23.13 | 71.61 | -22.74 | -31.76 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 48.87 | 72.00 | -23.13 | 71.61 | -22.74 | -31.76 |
| 公务接待费 | 21.55 | 94.1 | -72.55 | 22.97 | 1.42 | 6.18 |

2019年度，我局及所属单位按照《益阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关规定，加强公务接待、公务用车及公务出国管理，基本执行了相关标准，落实了审批程序，规范了操作流程，“三公”经费控制取得了一定的实效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展市水利局及所属单位部门整体支出绩效评价，全面了解分析该局预算执行及公开、“三公经费”管理、项目实施、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促该局进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价工作过程

按照益财绩〔2020〕70号等文件要求，我局按照下列步骤开展绩效评价工作：

1．前期准备。我局抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案。

2．现场评价。（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）实物清查。清查实物资产，核对资产数据；（4）归纳汇总。（5）形成绩效自评报告。

四、整体支出评价结论和主要绩效

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，我局及所属单位2019年度部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得90.6分，被评为“优秀”等级（详见附件：2019年益阳市水利局及所属单位部门整体支出绩效评价指标评分表）。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）防汛抗旱工作取得全面胜利。2019年全市平均降水量1453.1毫米，6月份至7月中旬，全市平均降水463毫米，较历年同期均值偏多50%。汛期，我市先后遭受17轮强降雨袭击，资水和洞庭湖区出现超警戒水位洪水。面对严峻的防汛形势，全市各级各部门按照市委、市政府部署，牢固树立“防大汛、抗大灾、保安全”的思想，坚持湖区和山区两手抓、坚持隐患排查和风险管控两落实、坚持预案和演练两到位、坚持监测预报和会商研判两精准、坚持队伍和物资两充实，扎实备汛、科学决策、周密调度、奋力抗灾，有效防御了暴雨洪水。特别是7月20日至9月30日，全市平均降水78.5毫米，较历年同期均值偏少70%。为积极应对持续性高温干旱少雨天气，全市各地科学蓄水保水，合理调度水资源，大力组织提水引水，适时开展人工增雨，组织送水服务，有效保障了人民群众生产生活用水。2019年，全市众志成城、群策群力，实现了不溃一堤一垸、不垮一库一坝、山洪灾害防御人员零伤亡、有效降低了灾害损失的工作目标，夺取了防汛抗旱工作的全面胜利。

（二）河长制湖长制工作落地落实。一是河（湖）长制体系全面建立。根据人员异动情况调整了部门、市县乡村河（湖）长，全市共明确市级河（湖）长19人、县级河（湖）长147人、乡级河（湖）长1123人、村级河（湖）长2467人，规范设置市、县、乡、村四级河长公示牌5306块、湖长公示牌171块，实现河湖管理全覆盖。20个市级河湖、65个县级河湖全面实施“一河（湖）一策”。市县河湖督察办、河湖警长办、护河志愿者工作站相继挂牌成立。二是各项任务全面落实。认真落实省、市总河长令和年度工作要点，以“一江两湖”、六大片区水环境治理为重点，推进河湖垃圾治理，加大河湖整治力度，大通湖、三仙湖、志溪河、兰溪河等流域水环境综合治理持续开展，河湖“清四乱”专项行动、非法砂石码头整治等河（湖）长制16项重点工作任务圆满完成，其中全市完成河湖“四乱”问题整治销号1074处。全市148条（个）河湖划界工作全面完成，完成了流域面积在50平方公里以上河流和常年水面面积在1平方公里以上湖泊管理范围划定方案编制等相关工作。按照控源头、清河道、重监管要求，加强河道保洁，形成系统性、常态化长效管理机制。三是巡视巡查问题逐一整改。加强中央和省环保督察交办水污染问题整改，办结中央环保督察交办件中涉水问题42个，整改省环保督察信访交办件中涉水问题213个, 水利部交办的大通湖流域19个“四乱”问题已整改完成18个，未整改完成的大通湖4000亩围湖造地问题已编制专项整治方案。根据长江经济带小水电清理整改工作要求，全市111座小水电站按照退出类、整改类、保留类进行类别划分，科学评估，建立台账，编制“一站一策”工作方案，按要求整改或退出销号。加强大通湖水环境治理。坚决落实省第6号总河长令和家毫书记在大通湖调研时提出关于“退养、截污、疏浚、活水、增绿”要求，实行禁、退、清、建、改、调、治、换、种等九项工作措施，目前大通湖流域已疏浚沟渠1576.54公里，由大通湖水利管理委员会督促完成38处入湖口钢制拦栅设置，2019年1至10月通过五七闸引水济湖1.78亿立方米、通过五门闸泄水1.35亿立方米，明山（大东口）电排开机79天、机组累计运行5363台时、排水4.1亿立方米，创下开机时间最长、开机台时最多、排水量最多三个历史记录，在保证农业灌溉用水前提下，全力满足大通湖生态修复用水，大通湖水质逐步得到有效改善，从2018年10月份以来，大通湖水质已连续15个月退出劣Ⅴ类，其中2019年5月、11月、12月达到Ⅳ类水质。全市基本形成了上下联动、部门协同的工作机制，基本实现了从有名向有实转变，从见河长向见实效转变。

（三）水利基础设施建设全面加强。针对防汛抗旱、水利发展存在的薄弱环节，市委、市政府主要领导多次开展水利基础设施建设专项调研、座谈，广泛听取和采纳区县（市）及相关部门意见建议，印发《益阳市2018-2019年水利基础设施建设实施方案》，部署安排水利建设主攻方向。通过积极开展项目包装和工作对接，加强督促指导和质量监管，2018-2019年全市完成水利建设投入25.06亿元(其中争取中央、省级投资12.08亿元)，重点推进了水毁恢复工程、堤防加固、农村饮水安全、四水和中小河流治理、水库水闸除险加固、灌区节水配套改造、沟渠塘坝清淤疏浚、涝区泵站建设及河湖连通等工程建设，水利基础设施建设进一步夯实。一是汛前多次派出13个工作组对全市水毁修复工程进行督查，21处水毁恢复工程如期完工。二是完成6座中型水库及174座小型水库安全鉴定，24座水库除险加固及兰溪灌区、新河灌区、三湖灌区等7个灌区节水配套改造项目基本完成，安化平口镇及茶家坪、鹊坪项目区、桃江马迹塘、鲊埠乡等2个保护圈四水治理项目前期工作已完成，中小河流治理建设全面启动。新建的安化大湖坪水库2019年3月正式开工建设，计划今年投入使用。三是完成沟渠清淤4157公里，塘坝清淤1696处，超额完成年度目标任务；南县育乐涝区、资阳区长春涝区、赫山区烂泥湖垸涝区治理工程等十大重点涝区治理工程项目建设全面启动；赫山区大丰泵站、资阳区南门桥泵站、南县鱼尾州泵站3处大型泵站更新改造项目顺利通过省厅组织的政府验收，标志着我市大型泵站更新改造建设任务全面完成。四是五七河补水工程、南县沱江补水工程、沅江市大通湖东南片补水工程等洞庭湖北部地区分片补水工程已完成项目主体工程建设任务。五是积极推进水系连通项目建设，大通湖流域生态修复与治理工程已投入700万元，各项工作正有序推进；赫山区“两库一河”水系连通项目建设、南县大通湖垸河湖水库连通工程已完成初设报告及审批。六是农村饮水安全巩固提升超额完成任务，农村饮水安全巩固提升供水工程113处全部开工建设，已建成工程98处，农村受益人口18.78万人，新增农村自来水人口8.9万人，累计解决饮用自来水人数362.94 万人，农村自来水普及率达89.22%。七是城市防洪工程建设有序推进，加固改造23.7千米堤防，其中益阳市中心城区3.41公里大堤培修工程已完成土方填筑36万方，新安、龙山港2处新建泵站建设正在进行；赫山区永申垸保护圈建设任务全面完成，防洪标准达到二十年一遇；桃江县、沅江市城市防洪工程建设均完成年度计划任务。三峡后续水厂建设扎实推进，其中沅江市黄茅洲水厂和大通湖区河坝水厂建设已完成，群众反响较好；南县茅草街集中供水工程已完成可研和初设等前期工作；三峡后续荆南三河崩岸治理项目（南县）基本完工。八是“三大垸”建设按进度推进，2019年我市“三大垸”安全建设工程完成投资3.25亿元，完成土方填筑480万方、穿堤涵闸2座、水系配套工程等建设。九是完成水土流失治理面积112.01平方公里，超额完成省厅下达的64.708平方公里的任务；水土保持重点工程赫山区衡龙桥生态清洁小流域建设工程已完成主体工程建设。十是完成立项争资13亿余元，超额完成目标任务。

（四）河道采砂管理日趋规范。一是做好河道采砂规划编制工作。沅江巴南湖采区和资阳明朗采区已纳入《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2019～2022年）》。已编制完成《安化县主要支流河道采砂规划报告（2019～2022年）》并于7月11日市政府批复。二是推进砂石开采有关工作。资阳区明朗采区各项前期工作均已完成，政府统一经营方案已批准并报省水利厅备案，现已正式采挖；沅江巴南湖采区已完成所有前期工作，并向省水利厅申请开采计划。三是加强河道采砂日常监管。完善河湖监管手段，将砂石开采监控平台纳入智慧水利建设。2019年全市共开展专项打击55次，清理“三无”采砂船39艘，清理非法砂石码头（堆场）28处，行政处罚30次，刑事拘留8人。同时，砂石市场管理办公室加强了对赫山一砂场、资阳一砂场、小河口三个砂场销售砂石料、无序堆放现象的清理整顿工作，确保了河道生态及周边环境卫生。四是加大水政执法力度。完善河湖跨区域、跨部门执法协作机制，全面纠正责改水事违法行为，深入推进水利系统扫黑除恶工作，共上报疑似涉黑涉恶线索45条（其中经政法机关立案、处罚、判决的有效线索7条）。五是强化业务培训。举办全市水行政执法骨干培训班，150余人参训。目前，我市河湖管理范围内砂场全部整治到位，盗采行为得到有效遏制，资阳明朗采区砂石有序开采，河道采砂管理秩序日趋规范。

（五）智慧水利项目亮点纷呈。智慧水利是唯一在华为技术有限公司与智慧城市技术相结合的框架下全面建成的水利信息化综合监管体系。2019年3月，我局在全省率先开展智慧水利项目建设，目前项目已进入试运行阶段。该项目计划投资3053万元，一年建设期，五年维护期，其内容概括为“1211”：一个数据中心、两大智慧感知、一个一体化平台、一个指挥调度中心。旨在利用互联网、大数据、云服务、智能分析等先进信息化技术，实现对河流湖泊、水利工程的智能监管。该项目在2019年汛期为全市防汛工作作出了强大的技术支持，在4月初的智慧益阳峰会展演期间和10月底的“绿色农业 数字乡村”互联网成果展示大会中表现突出，在11月洞庭湖湖长会议期间，得到了湖南省副省长隋忠诚的高度评价；12月30日央视财经频道（CCTV2）《经济半小时》播出了我市利用“智慧水利一体化平台”进行河湖监管的特别节目。同时，项目荣获2019年度全国铁塔优秀项目案例第8名和益阳新型智慧城市建设示范项目称号，正积极向水利部申报“智慧水利”优秀示范案例。

（六）水利扶贫成效明显。2019年全市水利扶贫共投入15560.08万元，重点实施贫困村水利灌溉项目、防洪避灾基础设施项目等工程建设，加固防洪堤47.9公里，完成堤坝护坡49.66公里，清淤维修灌溉渠道483.4公里，建设灌溉塘（堰、井）354口、水窖113个、小型提灌站74个，完成了年度目标任务；建档立卡贫困人口饮水安全保障率达100%。争取安化县罗溪二级、磨丰滩梯级等小水电扶贫开发项目4个、总装机8080千瓦、中央投资3190万元，占全省投资比例34.67%，且已明确项目受益贫困村及贫困户花名册，与贫困户签订扶贫协议，直接受益2000余户建档立卡贫困户，并有助改善贫困村公益基础设施建设。持续加大滔溪镇乐坪村对口帮扶工作力度，2018-2019年筹集资金799万元，重点推进村民饮水、村组公路、溪河整治等基础设施建设，全村硬化公路7.8公里，全面完成青楠溪河堤整治，治堤844.5米、混凝土固脚735.8米、修建机耕桥1座、人行桥1座，完成危房改造4户，入住率达100%，实现安全饮水全覆盖，村民基本脱贫。

同时，加强所管泵站、电排、防汛物资等维护保养，确保了一方安全，如城市防洪工程管理处所属6处泵站全年累计运行595台时，累计排水量606.9万立方米，特别是为迎战6月28日的强降雨，清水塘泵站的8台机组全部运行，达到泵站运行以来的峰值，保证了市中心城区安全；西流湾电排管理站严格执行365天24小时值班制度，排污开机运行14600台时、累计排污超2920万立方，排渍机组累计开机运行215台时、累计排渍超298万立方，确保汛期排渍和全年排污正常运行，保障了江南城区正常生产生活安全；梓山村水库管理处水面游船拆除，湖面保洁、干渠清淤扫障等工作持续推进；防汛抗旱物资储备中心加强对全市42处防汛砂卵石储备库围检查巡查，按时完成市本级应急开采防汛砂卵石51030吨的调运工作，为2019年防大汛、抢大险做好物资保障。洞庭湖北部补水工程管理所自成立后，迅速开展工作，完成了引水渠清障清基等工作，为2020年引调水打下了坚实基础。

五、存在的主要问题

（一）预算绩效管理工作有待加强。一是绩效目标设立指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不够突出，不够细化、量化，定性指标使用较多，定量指标较少；二是预算绩效管理制度不够健全，程序有待规范。

（二）所属单位财务人员业务水平有待提高。我局所属单位较多，专业财务人员欠缺，且多为新手，会计基础知识不扎实，业务操作不熟练，对财务核算的准确性、规范性有较大影响。

（三）部门资金存在一定缺口。由于各种原因，我局所属单位无编人员较多，财政难以保证。为妥善安置分流人员，确保改革顺利推进和水利工程单位正常运行，我局下属单位对下岗分流的部分人员进行了返聘，但财政没有安排经费。直属单位普遍资金缺口包括市绩效考核奖励缺口、乡镇补贴缺口、公用经费缺口、工程运行维护费缺口等。

六、整改措施

（一）加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视。市水利局应根据部门职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

（二）加强财务力量。一是充实财务人员。通过公开选调或招聘等方式补充优秀年轻财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平；三是局机关应加强对所属单位财务人员的业务指导，通过财务骨干的传、帮、带，快速提高基层财务力量，严格财务核算，规范财务管理。

（三）逐步解决无编人员问题，化解单位债务。该局应按有关政策规定专题研究无编人员解决办法，完善有关制度，制定实施方案，多渠道分流人员，减轻单位压力。

附件：2019年益阳市水利局及所属单位整体支出绩效评价指

标评分表

2020年4月27日

附件

2019年度部门整体支出绩效指标计分表

益阳市水利局及所属单位

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标 设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
|  | 预算 配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 4 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
|  |  | “三公经费” 变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
|  |  | 重点支出安排率（5分） | 4 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算 执行 （20分） | 预算完成率（4分） | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
|  |  | 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
|  |  | 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
|  |  | 结转结余控制率（4分） | 3 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
|  |  | 公用经费 控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 政府采购 执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
|  | 预算 管理 （5分） | 管理制度 健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
|  |  | 资金使用 合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
|  |  | 预决算信 息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
|  |  | 基础信息 完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
|  | 资产 管理 （5分） | 管理制度 健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
|  |  | 资产管理 安全性（2分） | 1.6 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
|  |  | 固定资产 利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产 出（30分） | 职责 履行 | 实际完成率（8分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
|  |  | 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
|  |  | 质量达标率（8分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
|  |  | 重点工作 办结率（10分） | 8 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
| 效 果（20分） | 履职 效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
|  |  | 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  |
|  |  | 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  |
|  |  | 社会公众 或服务对 象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
| 合 计 |  |  | 90.6 |  |  |